Информация о плановых ремонтных работах Есильских  МЭС

и связанных с ними отключениях потребителей Акмолинской области

в период с 27.04.20  по 30.04.20г.

| № п/п | Наименование отключаемого оборудования | Причина отключения | Дата отключения | Основные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сандыктауские РЭС |  |  |  |  |
| 1 | Плановые отключения с ограничением потребителей не планируются |  |  |  |
| Жаркаинские РЭС |  |  |  |  |
| 1 | Плановые отключения с ограничением потребителей не планируются |  |  |  |
| Жаксынские РЭС |  |  |  |  |
| 1 | Вывести в ремонт на ПС 35/10 кВ «Жаксынская» Т-1, Т-2, 1-2СШ-10 кВ | Чистка изоляции и слив конденсата | С 10-00 27.04.20г До 18-00 27.04.20г | ТОО «Белагаш» Жил сектор с.Белагаш |
| 2 | Вывести в ремонт на ПС 35/10 кВ «Подгорная» Т-1, Т-2, 1-2СШ-10 кВ | Чистка изоляции и слив конденсата | С 10-00 28.04.20г До 18-00 28.04.20г | ТОО «Подгорная» Жил сектор с. Подгорная |
| 3 | Вывести в ремонт на ПС 35/10 кВ «Киевская» Т-1, Т-2, 1-2СШ-10 кВ | Чистка изоляции и слив конденсата | С 10-00 29.04.20г До 18-00 29.04.20г | ТОО «Труд» Жил сектор с. Киевский |
| 4 | Вывести в ремонт на ПС 35/10 кВ «Новокиенка» Т-1, Т-2, 1-2СШ-10 кВ | Чистка изоляции и слив конденсата | С 10-00 30.04.20г До18-00 30.04.20г | ТОО «Новокиенка» Жил сектор с. Новокиенка |
| Есильские РЭС |  |  |  |  |
| 1 | Вывести в ремонт ВЛ-10 кВ РРС от ПС-35/10 кВ «Курская» | Замена изолятора | с 10.00 ч. 27.04.2020 г. по 17.00 ч. 27.04.2020 г. | с.Курское – жил.сектор |
| 2 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №96 от ВЛ-10 кВ №5 « Город» от ПС-35/10 кВ «Есиль II» | Монтаж ограждений | с 10.00 ч. 29.04.2020 г. по 17.00 ч. 29.04.2020 г. | г. Есиль – жил.сектор.,АЗС филиал ТОО «Аурика»,РГП на ПХВ «Казгидромет», ИП Жумабаева А.К. |
| 3 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ Фидер №3 от КТП-10/0,4 кВ №41 от ВЛ-10 кВ №5 «Город» от ПС-35/10 кВ «Красивинская-Город» | Монтаж сипа | с 10.00 ч. 28.04.2020 г. по 17.00 ч. 28.04.2020 г. | г. Есиль – жил.сектор, ИП Көлек, ИП Сагаровский Б.В., ИП Макаров С.В.,ИП Абдулина Ж.К., ИП Колдыбаев Ж.М.,ИП Евстигнеев Л.П. |
| 4 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №3 от ВЛ-10 кВ №5 «ЦУ» от ПС-35/10 кВ «Каракольская» | Тех. обслуживания | с 10.00 ч. 28.04.2020 г. по 17.00 ч. 28.04.2020 г. | с. Караколь – жил.сектор, |
| 5 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №2 от ВЛ-10 кВ №15 «ЦУ» от ПС-35/10 кВ «Бузулукская» | Тех. обслуживания | с 10.00 ч. 29.04.2020 г. по 17.00 ч. 29.04.2020 г. | с.Речное-жил.сектор |

Начальник ОДС		    				        А.Моисейкин